Приложение

к Постановлению

Администрации  города Обнинска

от  22.10.10 г.  №   1734-п

Долгосрочная целевая программа

«Реконструкция   улично-дорожной сети и здания автостанции в районе ул. Железнодорожная, ул. Московская

муниципального образования «Город Обнинск» на 2010–2013 годы»

1. Паспорт программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа «Реконструкция улично-дорожной сети и здания автостанции в районе ул. Железнодорожная, ул.Московская, муниципального образования «Город Обнинск» на 2010–2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации города Обнинска от 13.03.2009г. № 291-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ г. Обнинска»; Постановление Администрации города Обнинска от 29.07.2010г. № 1213-п «О составлении проекта бюджета города Обнинска на 2011г. и на плановый период 2012 и 2013 годов» |
| Заказчик Программы | Администрация города Обнинска |
| Разработчик Программы, исполнитель-координатор | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинск |
| Исполнитель Программы | МУ «Городское строительство» |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: -развитие современной и эффективной улично-дорожной сети; -обеспечение безопасности дорожного движения и разгрузка ул. Железнодорожная, ул. Московская; - повышение качества пассажирских перевозок. Задачи Программы: -предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения; -повышение качества городской улично-дорожной сети; -строительство тоннеля под железной дорогой, которое позволит сократить простои транспорта и обеспечит безопасность движения в районе ул. Железнодорожной и ул. Московская; -реконструкция здания автостанции |
| Основные целевые индикаторы Программы | Результатом реализации Программы будет: 1. Рост объемов строительства объектов улично-дорожной сети по сравнению с предыдущими годами; 2. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на южном въезде в город; 3. Исключение заторовых ситуаций автомобильного транспорта; 4. Повышение качества городских и междугородних пассажирских перевозок; 5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2010-2013 годы I этап – 2010-2011 г.г. – проектно-изыскательские работы; II этап – 2011-2012г. – строительство тоннеля, реконструкция здания автостанции; III этап – 2012-2013г.г. – обустройство примыканий дороги и благоустройство |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 155 500 тыс. руб., из них по годам за счет средств местного бюджета: 2010 год – 500 тыс. руб.; 2011 год – 5000 тыс. руб.; 2012 год – 100 000 тыс. руб.; 2013 год – 50 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Снижение количества ДТП на данном участке дороги. 2. Строительство тоннеля под железной дорогой. 3. Реконструкция улично-дорожной сети в районе ул. Железнодорожная и ул. Московская. 4. Реконструкция здания автостанции. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 13.03.2009г. № 291-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ г.Обнинска» |